## Slide 1
北理邮件系统FlowerMail1.0
答辩17组
PPT制作：刘珈辰

## Slide 2
技术亮点
项目总结
人员介绍
开发过程
产品展示
1
2
3
4
5
Content
目录

## Slide 3
Part1
人员介绍

## Slide 4
明睿博
（职务）
（工作内容）
（对本次工程的一句话吐槽）

## Slide 5
郝瑞宁
（职务）
（工作内容）
（对本次工程的一句话吐槽）

## Slide 6
桂梦婷
前端
UI
没有人比BUG更懂我👴👌

## Slide 7
刘珈辰
前端
UI+文件
（对本次工程的一句话吐槽）

## Slide 8
Part2
产品展示

## Slide 9
内容展示
Part 2
收取邮件
发送邮件
附件相关
其他内容
主题设置
帮助中心
登录部分
登录窗口
忘记密码

## Slide 10
Part3
技术亮点

## Slide 11
Tableview
双击打开
精准到行
QmessageBox
自动提醒窗口
Time
实时更新
多彩自定义
主题设置
字型字号
UI部分
Part 3

## Slide 12
Part4
开发过程

## Slide 13
01
02
03
开发过程
Part 4
内容整合
交流并构造接口
向负责对象反馈BUG，及时交流
进行测试和优化
项目任务分析、工作任务分配
将工作内容分为前端与后端，前端为UI，后端为信息传输和数据库构建
开展工作
大家根据自己的工作内容，细化自己的工作
按照需要构造的模块推进工作内容
对反馈的BUG进行修改

## Slide 14
进度展示
开发过程
Part 5
9.7-9.9 | 9.10-9.11 | 9.12-9.13 | 9.14 | 9.15 | 9.16 | 9.17
了解项目内容 | 学习工具使用 | 进一步搭建内容 | 模块合并完毕 | 细节内容调整 | 文档准备，测试内容 | 答辩
搭建环境 | 构建基础内容 | 各模块间初期合并 | DeBUG和优化 | 测试和检测 | Debug和优化 | 

## Slide 15
Part5
项目总结

## Slide 16
1、及时反馈很重要
2、团队协作很关键
3、需要及时保存版本
4、时间紧迫，择重要内容进行
5、踏实为重，避免bug
1、反应速度较慢
2、功能未全部完成
3、语言不够熟练
心得
缺点
总结
项目总结
Part 5

## Slide 17
谢谢观赏！